แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

1. ยุทธศาสตร์  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(1) แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 7 | 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนบุญมาประสิทธิ์ หมู่ที่ 13 (จากบ้านนางสาวแสงเดือน ประทุมมา ถึง บ้าน ด.ต.พันศักดิ์ จำปา) | 310,000 | 309,500 | 500 | 99.84 |  |  |  | เงินงบประมาณ |
|  | 2. โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น 3 ถนนร่วมใจ หมู่ที่ 6 (บริเวณสำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน) | 480,000 | 452,000 | 28,000 | 94.17 |  |  |  | เงินงบประมาณ |
|  | 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาติดำดี หมู่ที่ 10 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 83.33 |  |  |  | เงินงบประมาณ |
|  | 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 6 | 440,000 | 439,000 | 1,000 | 99.77 |  |  |  | เงินงบประมาณ |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

1. ยุทธศาสตร์  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนและความร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
|  | 5. โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 6 | 450,000 | 449,000 | 1,000 | 99.78 |  |  |  | เงินงบประมาณ |
|  | 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายริมห้วยปอพาน สายทางริมห้วยปอพาน หมู่ที่ 2 ถนน บร.ถ. 48-016 | 3,300,000 | 2,478,000 | 822,000 | 75.09 |  |  |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
|  | 7. ปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายโคกมะค่า หมู่ที่ 2 ถนน บร.ถ. 48-015 | 2,100,000 | 1,744,000 | 356,000 | 83.05 |  |  |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
|  | รวม 7 รายการ | 7,200,000 | 5,971,500 | 1,228,500 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

1. ยุทธศาสตร์  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนและความร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(1) แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 4 | 1. โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย | 20,000 | 20,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 2. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. | 20,000 | - | 20,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 15,000 | 15,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 4. โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร | 20,000 | 20,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | รวม 4 รายการ | 75,000 | 55,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

2. ยุทธศาสตร์  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

(1) แผนงาน  งบกลาง

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 3 | 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,557,600 | 7,132,300 | 425,300 | 94.37 |  |  | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  |
|  | 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,083,200 | 1,790,200 | 294,000 | 85.94 |  |  | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  |
|  | 3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18,000 | 18,000 | - | 100 |  |  | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  |
|  | รวม 3 รายการ | 9,658,800 | 8,940,500 | 746,300 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้เกิดลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าการผลิตให้มีคุณภาพและแปรรูปทางการเกษตร

(1) แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 2 | 1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ | 50,000 | 22,920 | 27,080 | 45.84 |  |  |  |  |
|  | 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | 90,000 | - | 90,000 | - |  |  |  |  |
|  | รวม 2 รายการ | 140,000 | 22,920 | 117,080 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

2. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์ ดำเนินโครงการเพื่อให้บริการประชาชนและส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(1) แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 4 | 1. โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า | 32,730 | 32,730 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 50,000 | - | 50,000 | - |  |  |  |  |
|  | 3. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 10,000 | - | 10,000 | - |  |  |  |  |
|  | 4. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 11 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท | 220,000 | - | 220,000 | - |  |  |  |  |
|  | รวม 4 รายการ | 312,730 | 32,730 | 280,000 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

3. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ

(1) แผนงาน  การศึกษา

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 3 | 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.เทศบาลตำบลหนองหงส์) (1) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวอัตราคนละ 1,972 บาท/คน จำนวน 46 คน | 455,032 90,712 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) ค่าหนังสือเรียนจำนวน 200บาท/คนจำนวน 46 คน | 9,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) ค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน 290 บาท/คนจำนวน 46 คน | 13,340 | 425,475 | 29,557 | 93.50 |  |  |  |  |
|  | (4) ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนจำนวน 490 บาท/คน จำนวน 46 คน | 22,540 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ค่าเครื่องแบบผู้เรียน จำนวน 325 บาท/คน จำนวน 46 คน | 14,950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.ทต.หนองหงส์ | 304,290 |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

3. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ

(1) แผนงาน  การศึกษา

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับ (ศพด.เทศบาลตำบลหนองหงส์) และโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ | 1,395,527 | 1,421,025.55 | 4,501.45 | 100 |  |  | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 | โอนเพิ่ม 30,000 |
|  | 3. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ | 2,895,200 | 2,831,112 | 95,088 | 97.79 |  |  | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 | โอนเพิ่ม 31,000 |
|  | รวม 3 รายการ | 4,745,759 | 4,677,612.25 | 129,146.45 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

3. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีชุมชนท้องถิ่น

(1) แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 8 | 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล | 150,000 | - | 5,000 | - |  |  | - | โอนลดไปรายการอื่น |
|  | 2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทต่างๆ | 60,000 | - | 20,000 | - |  |  | - | โอนลดไปรายการอื่น |
|  | 3. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 160,000 | 159,400 | 600 | 99.63 |  |  | 5 พ.ย. 68 |  |
|  | 4. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 30,000 | 30,000 | - | 100 |  |  | 13 เม.ย. 68 |  |
|  | 5. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา | 20,000 | 20,000 | - | 100 |  |  | 11 ก.ค. 68 |  |
|  | 6. โครงการจัดงานวันหอมแดงแข่งเรือยาวชาวหนองหงส์ | 400,000 | 400,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 7. โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน | 40,000 | - | 40,000 | - |  |  | - |  |
|  | 8. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | 20,000 | - | 20,000 | - |  |  | - |  |
|  | รวม 8 รายการ | 880,000 | 609,400 | 85,600 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

4. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 1 | 1. อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 60.00 |  |  | 23 ต.ค. 68 |  |
|  | รวม 1 รายการ | 25,000 | 15,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

4. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 3 | 1. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 2. อุดหนุนสำนักงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000 | 20,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 3. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 15,000 | 15,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | รวม 3 รายการ | 55,000 | 55,000 | - |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

5. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ดำเนินโครงการเพื่อประชาชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ

(1) แผนงาน สาธารณสุข ด้านสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 1 | 1. โครงการปลูกป่าปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 10,000 | - | 10,000 | - |  |  |  |  |
|  | รวม 1 รายการ | 10,000 | - | 10,000 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 2 | 1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน | 40,000 | - | 40,000 | 0- |  |  |  | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
|  | 2. โครงการจัดเวทีประชาคม | 20,000 | - | 20,000 | - |  |  |  |  |
|  | รวม 2 รายการ | 60,000 | - | 60,000 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 9 | 1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน | 5,500 | 4,500 | 1,000 | 81.82 |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 83.33 |  |  |  |  |
|  | 3. ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) | 12,000 | - | 12,000 | - |  |  |  |  |
|  | 4. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 45,500 | 45,500 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 5. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 7,600 | 7,600 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 6. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 3,800 | 3,800 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 7. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 45,500 | 45,500 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 8. ค่าจัดซื้อตู้โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ | 5,000 | 4,990 | 10 | 99.80 |  |  |  |  |
|  | 9. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 8,200 | 8,200 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | รวม 9 รายการ | 145,100 | 130,090 | 15,010 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 2 | 1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 27,000 | 19,500 | 7,500 | 72.22 |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 11,400 | 11,400 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | รวม 2 รายการ | 38,400 | 30,900 | 7,500 |  |  |  |  |  |

1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3   แผนงานสาธารณสุข

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 3 | 1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 9,300 | 8,300 | 1,000 | 89.25 |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก | 9,000 | 6,500 | 2,500 | 72.22 |  |  |  |  |
|  | 3. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 83.33 |  |  |  |  |
|  | รวม 3 รายการ | 30,300 | 24,800 | 5,500 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4   แผนงานสังคมสงเคราะห์

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 2 | 1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 4,800 | 4,500 | 300 | 93.75 |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 6,500 | 6,500 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | รวม 2 รายการ | 11,300 | 11,000 | 300 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

2.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1   แผนงานบริหารทั่วไป

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 7 | 1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,500 | - | 2,500 | - |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 24,000 | 23,990 | 10 | 99.96 |  |  |  |  |
|  | 3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 | 24,000 | 23,990 | 10 | 99.96 |  |  |  |  |
|  | 4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 8,000 | 8,200 | - | 100 |  |  |  | โอนเพิ่ม 200 |
|  | 5. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 24,000 | 23,990 | 10 | 99.96 |  |  |  |  |
|  | 6. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 24,000 | 23,990 | 10 | 99.96 |  |  |  |  |
|  | 7. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 | 24,000 | 23,390 | 10 | 99.96 |  |  |  |  |
|  | รวม 7 รายการ | 130,500 | 128,150 | 2,550 |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 2 | 1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล | 24,000 | 23,990 | 10 | 99.96 |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ | 11,000 | 11,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | รวม 2 รายการ | 35,000 | 34,990 | 10 |  |  |  |  |  |

3.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1   แผนงานสาธารณสุข

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 1 | 1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 118,000 | 118,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | รวม 1 รายการ | 11,800 | 118,000 | - |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหงส์

4.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.1   แผนงานสาธารณสุข

| จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ อนุมัติ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
|  |  |  | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละ |  |  |  |  |
| 2 | 1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง | 19,000 | 19,000 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าจัดซื้อตู้เย็น | 6,500 | 6,500 | - | 100 |  |  |  |  |
|  | รวม 2 รายการ | 25,500 | 25,500 | - |  |  |  |  |  |