รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

เทศบาลตำบลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหาและอุปสรรค

1. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามสัญญาในช่วงใกล้สินปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ..ศ. 2565

2. โครงการก่อสร้างบางโครงการที่จัดสรรงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน หลังจากทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ทำให้มีการทับซ้อนในพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้าง

3. รัฐบาลมีการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

4. โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากพบว่าในปีนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้

5. มีการออกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้

6. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีความไม่เสถียร พบปัญหาบ่อยมาก ในการเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูล และระบบอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงานบางครั้งก็มีปัญหา

ข้อเสนอแนะ

1. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางเทศบาลฯ จึงเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวทันที พร้อมทั้งเร่งรัดการเข้าดำเนินโครงการของผู้รับจ้างด้วย

2. กรณีการทับซ้อนของพื้นที่จากการได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น เทศบาลฯ ได้มีการเสนอเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากเดิมบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้สามารถใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติได้ และกันเงินงบประมาณมาเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. สำหรับกรณีโครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากพบว่าในปีนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้นั้น เทศบาลฯ ได้แก้ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายให้แก่ชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เพจ ไลน์ เทศบาล เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าในในระดับหนึ่ง เพื่อนำไปประยุกต์